**Thema bzw. Auftrag:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit/Datum | Entwicklungsschritt/Problem/Knackpunkt/Hindernis | Lösungsansatz/Vorgehen/Produkt | Beteiligte(r) |
| 03.05.2017 | Kick-Off  Rollenvergabe  Auswahl der Programmiersprache / Datenbanksystem und Umgebung  GIT-HUB SERVER einrichten zur Sicherung unserer Dateien |  | Alle |
| 03.05.2017 | Pflichtenheft angefangen  Projekt unter Visual Studio erstellt  WinForms eingefügt  Verbindung Recherchiert zu MSQL und Visual Studio |  | Alle  Julius Wartenberg |
| 10.05.2017 | Verbindung zu MSQL und Visual Studio hergestellt  Auswahl Entscheidung für GUI  Programmierung der GUI(Login/MainForm)  Datenbank Emma skizziert  Zwischenergebnisse geteilt  Pflichtenheft bearbeitet  Datenbank Emma Entwurf  Programmierung Übergabe an Warenkorb  Zugriff auf Datenbank  Testdaten in Datenbank eingepflegt | Nuget-Paket für MSQL Schnittstelle installiert | Julius Wartenberg  Fabian Küpper  Julius Wartenberg/Fabian Küpper  ***Martin Fijalkowski***  Alle  Pascal Lentz  ***Martin Fijalkowski***  Julius Wartenberg/Fabian Küpper  Julius Wartenberg/  Martin Fijalkowski |
| 17.05.2017 | Einspielen der Datenbank auf Zielmaschine  Pflichtenheft weiter gemacht  UML Diagramme angefertigt  Programmierung von Tante\_Emma |  | Julius Wartenberg/Martin Fijalkowski  Pascal Lentz/Ricardo Furtado de Gois/Fabian Küpper  Julius Wartenberg  Pascal Lentz/Ricardo Furtado de Gois/Fabian Kuepper/ Martin Fijalkowski |
| 24.05.2017 | Besprechung des weiteren Vorgehens  Datenbank überarbeitet  Programmierung der Kasse, des Lagers und die Rechteverwaltung begonnen  Sequenzdiagramm fertig gemacht |  | Alle  Alle  Pascal Lentz/Ricardo Furtado de Gois/Fabian Küpper  Martin Fijalkowski |
| 31.05.2017 | Besprechung des Projektes  Prozessorienterter Projektbericht  Diagramme  Pflichtenheft,Fachkonzept |  | Alle  Ricardo,Fabian  Julius  Martin Fijalkowski |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |