|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tätigkeit Bezeichnung** | **Ergebniss** | **Von,Bis** | **% Fertig** | **Person** |
| Besprechung | Erledigt | 24.05.2017, 30min | 100 | Alle |
| Sequenzdiagramm | Erledigt | 24.05.2017, 90min | 100 | Martin Fijalkowski |
| Programmierung | In Bearbeitung | 24.05.2017, 120min | 60 | Fabian K., Ricardo, Pascal Lentz |
| Beobachtungsbogen ausfüllen | Erledigt | 24.05.2017, 20min | 100 | Fabian K. |