|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tätigkeit Bezeichnung** | **Ergebniss** | **Von,Bis** | **% Fertig** | **Person** |
| Besprechung | Erledigt | 31.05.2017, 30min | 100 | Alle |
| Prozessorientierter Projektbericht | In Bearbeitung | 31.05.2017, 150min | 100 | Fabian K., Ricardo |
| Diagramme | In Bearbeitung | 31.05.2017, 150min | 95 | Julius Wartenberg |
| Fachkonzept | In Bearbeitung | 31.05.2017, 20min | 30 | Martin Fijalkowski. |
| Pflichtenheft | In Bearbeitung | 31.05.2017, 20min | 75 | Martin Fijalkowski |
| Tagesbericht | Erledigt | 31.05.2017, 10min | 100 | Fabian K., |